蚌政秘〔2017〕19号

蚌埠市人民政府

关于印发2017年蚌埠市省棚户区改造安置房

建设目标分解计划的通知

各县、区人民政府，市政府各有关部门、单位：

《2017年蚌埠市省棚户区改造安置房建设目标分解计划》已经市政府第63次常务会议研究通过，现印发给你们，请细化工作方案，抓紧组织实施，确保全面完成年度目标任务。

2017年3月14日

2017年蚌埠市省棚户区改造安置房

建设目标分解计划

2017年省下达我市安置房建设计划为：安置房开工20000套、基本建成10000套。为确保完成省目标任务，按照安置房开工25000套（货币化不低于70%）、基本建成40000套（含货币化）的任务分解到各县、区（市高新区、市经开区，下同）。具体计划任务是：

龙子湖区：确保完成安置房开工4600套；基本建成3500套。

蚌山区：确保完成安置房开工2900套；基本建成4000套。

禹会区：确保完成安置房开工5200套；基本建成6800套。

淮上区：确保完成安置房开工4300套；基本建成5600套。

市高新区：确保完成安置房开工800套；基本建成1500套。

市经开区：确保完成安置房开工1200套；基本建成6400套。

怀远县：确保完成安置房开工2300套；基本建成8000套。

五河县：确保完成安置房开工2400套；基本建成4000套。

固镇县：确保完成安置房开工2800套；基本建成6000套。

附件：1．2017年蚌埠市省下达棚户区改造安置房建设（开

工）目标分解计划

2．2017年蚌埠市省下达棚户区改造安置房建设（基

本建成）目标分解计划

附件1

2017年蚌埠市省下达棚户区改造安置房建设（开工）目标分解计划

单位：m2、套、户

| 序号 |  | 类别 | 项目名称 | 安置房建设规划 （需拆迁） |  | 年度开工计划（含货币化） |  | 2017年确保完成目标数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 | 县 区 |  |  | （套、户） | 面积 | （套、户） | 面积 |  |
| 总计 |  |  |  | 63996 | 2140856 | 38357 | 1290961 | 25000 |
| 1 | 1 | 实物 | 大桥停车场项目 | 122 | 13500 | 122 | 13500 | 4600 |
| 2 | 2 |  | 胜利东路棚户区项目 | 187 | 15000 | 187 | 15000 |  |
| 3 | 3 |  | 五丰里公安宿舍棚户区项目 | 120 | 9455 | 120 | 9455 |  |
| 4 | 4 |  | 二钢新村二期项目 | 650 | 80000 | 650 | 80000 |  |
| 5 | 5 |  | 滨河花园A、C地块棚户区项目 | 2540 | 273880 | 2540 | 273880 |  |
| 6 | 6 | 货币 | 席梦思厂宿舍周边棚户区二期 | 329 |  | 121 |  |  |
| 7 | 7 |  | 原军分区和老粮校宿舍棚户区 | 373 |  | 174 |  |  |
| 8 | 8 |  | 八一花园棚户区（剩余区域） | 129 |  | 90 |  |  |
| 9 | 9 |  | 建国巷棚户区 | 43 |  | 15 |  |  |
| 10 | 10 |  | 交通宿舍周边及交通停车场周边城中村（宋庄村） | 1270 |  | 832 |  |  |
| 11 | 11 |  | 朝阳城中村 (三里岗、韩郢庄) | 1142 |  | 509 |  |  |
| 12 | 12 |  | 胜利路北侧棚户区（和平楼及群力街周边） | 527 |  | 369 |  |  |
| 13 | 13 |  | 石油站宿舍周边棚户区 | 535 |  | 375 |  |  |
| 14 | 14 | 货币 | 龙子湖北岸棚户区 | 433 |  | 303 |  | 4600 |
| 15 | 15 |  | 汽运公司宿舍 | 105 |  | 74 |  |  |
| 16 | 16 |  | 圈堤小区1046号大院（水利小区） | 237 |  | 166 |  |  |
| 17 | 17 |  | 华联商厦周边 | 54 |  | 38 |  |  |
| 龙子湖区合计 |  |  |  | 8796 | 391835 | 6683 | 391835 |  |
| 18 | 1 | 实物 | 公栈路北侧棚户区 | 150 | 10000 | 150 | 10000 | 2900 |
| 19 | 2 |  | 淮河烟厂宿舍 | 221 | 16500 | 221 | 16500 |  |
| 20 | 3 |  | 雪华路两侧棚户区改造项目 | 1300 | 120000 | 1300 | 120000 |  |
| 21 | 4 |  | 沈圩安置房C、D地块 | 674 | 60000 | 674 | 60000 |  |
| 22 | 5 | 货币 | 宏业路两侧铁路老宿舍及马场湖路西侧 | 2019 |  | 420 |  |  |
| 23 | 6 |  | 南湖路东侧改造项目 | 1278 |  | 403 |  |  |
| 24 | 7 |  | 小王庄城中村 | 420 |  | 294 |  |  |
| 25 | 8 |  | 洼刘城中村 | 350 |  | 245 |  |  |
| 26 | 9 |  | 姜桥城中村 | 460 |  | 322 |  |  |
| 蚌山区合计 |  |  |  | 6872 | 206500 | 4029 | 206500 |  |
| 27 | 1 | 实物 | 禹都新天地（陈郢安置房）二期 | 1012 | 140000 | 1012 | 140000 | 5200 |
| 28 | 2 |  | 马城安置房 | 1257 | 123523 | 1257 | 123523 |  |
| 29 | 3 |  | 柴油机厂安置房 | 848 | 65610 | 848 | 65610 |  |
| 30 | 4 | 货币 | 大庆一村棚户区 | 1627 |  | 716 |  | 5200 |
| 31 | 5 |  | 滨河西片区席家沟6#棚户区地块 | 986 |  | 690 |  |  |
| 32 | 6 |  | 八里桥周边城中村 | 80 |  | 56 |  |  |
| 33 | 7 |  | 马城镇棚户区（老镇区、胡圩） | 80 |  | 56 |  |  |
| 34 | 8 |  | 许庄城中村 | 420 |  | 294 |  |  |
| 35 | 9 |  | 后湖城中村 | 210 |  | 147 |  |  |
| 36 | 10 |  | 五淮城中村 | 690 |  | 483 |  |  |
| 37 | 11 |  | 友谊北路棚户区 | 240 |  | 168 |  |  |
| 38 | 12 |  | 老贯徐新村12栋楼 | 74 |  | 52 |  |  |
| 39 | 13 |  | 张公山四村棚户区（二期） | 1200 |  | 840 |  |  |
| 40 | 14 |  | 胜利西路155、153号 | 70 |  | 49 |  |  |
| 41 | 15 |  | 滨河西片区水泥制品厂周边棚户区（胜利路5栋楼） | 200 |  | 140 |  |  |
| 42 | 16 |  | 滨河西片区席家沟6#地块沿铁路东侧地块 | 35 |  | 25 |  |  |
| 43 | 17 |  | 纺南北院6栋楼 | 64 |  | 45 |  |  |
| 44 | 18 |  | 柴油机厂C地块 | 272 |  | 190 |  |  |
| 45 | 19 |  | 原玻璃厂宿舍周边城中村 | 64 |  | 45 |  |  |
| 46 | 20 |  | 张公山一村周边城中村 | 35 |  | 25 |  |  |
| 47 | 21 |  | 长征电影院周边区域棚户区 | 50 |  | 35 |  |  |
| 禹会区合计 |  |  |  | 9514 | 329133 | 7172 | 329133 |  |
| 48 | 1 | 实物 | 后楼新村 | 1149 | 12800 | 1149 | 12800 | 4300 |
| 49 | 2 |  | 吴郢新村 | 2868 | 263000 | 864 | 100000 |  |
| 50 | 3 |  | 团结家园 | 3349 | 287000 | 461 | 48000 |  |
| 51 | 4 |  | 裔湾新村 | 2900 | 310000 | 862 | 77285 |  |
| 52 | 5 |  | 滨河家园 | 1650 | 159000 | 800 | 80000 |  |
| 53 | 6 | 货币 | 卢小庙城中村 | 500 |  | 158 |  |  |
| 54 | 7 |  | 龙庙城中村 | 200 |  | 140 |  |  |
| 55 | 8 |  | 裔湾城中村 | 150 |  | 105 |  |  |
| 56 | 9 |  | 小岗城中村 | 150 |  | 105 |  |  |
| 57 | 10 |  | 东林场城中村 | 70 |  | 49 |  |  |
| 58 | 11 |  | 农机厂 | 120 |  | 84 |  |  |
| 59 | 12 |  | 柠檬酸厂 | 171 |  | 120 |  |  |
| 60 | 13 |  | 明胶厂 | 483 |  | 338 |  |  |
| 61 | 14 |  | 城北城中村 | 781 |  | 547 |  |  |
| 62 | 15 |  | 丁岗城中村（吴郢路口） | 100 |  | 70 |  |  |
| 63 | 16 |  | 三铺苗圃城中村 | 50 |  | 35 |  |  |
| 64 | 17 |  | 小朱家岗城中村 | 50 |  | 35 |  |  |
| 65 | 18 |  | 后场城中村 | 80 |  | 56 |  |  |
| 淮上区合计 |  |  |  | 14821 | 1031800 | 5977 | 318085 |  |
| 66 | 1 | 货币 | 秦集棚户区 | 160 |  | 74 |  | 800 |
| 67 | 2 |  | 仁和城中村 | 1380 |  | 577 |  |  |
| 68 | 3 |  | 秦集湾塘城中村 | 100 |  | 70 |  |  |
| 69 | 4 |  | 姜顾塘面杨 | 380 |  | 266 |  |  |
| 70 | 5 |  | 姜顾小尹庄 | 240 |  | 238 |  |  |
| 市高新区合计 |  |  |  | 2260 | 0 | 1225 | 0 |  |
| 71 | 1 | 实物 | B7地块安置房二期 | 389 | 43788 | 389 | 43788 | 1200 |
| 72 | 2 | 货币 | 东航校棚户区 | 805 |  | 358 |  |  |
| 73 | 3 |  | 三院邮电宿舍棚户区 | 180 |  | 54 |  |  |
| 74 | 4 |  | 体育场周边棚户区 | 185 |  | 89 |  |  |
| 75 | 5 |  | 仇岗城中村 | 449 |  | 449 |  |  |
| 76 | 6 |  | 八七三场周边城中村 | 153 |  | 153 |  |  |
| 77 | 7 |  | 建材三厂宿舍 | 86 |  | 60 |  |  |
| 78 | 8 |  | 南空西侧棚户区 | 397 |  | 278 |  |  |
| 市经开区合计 |  |  |  | 2644 | 43788 | 1830 | 43788 |  |
| 79 | 1 | 货币 | 年家窝地块 | 1080 |  | 756 |  | 2300 |
| 80 | 2 |  | 后湾地块 | 430 |  | 301 |  |  |
| 81 | 3 |  | 文化馆地块 | 280 |  | 196 |  |  |
| 82 | 4 | 货币 | 张庄地块 | 150 |  | 105 |  | 2300 |
| 83 | 5 |  | 杨家地块 | 240 |  | 168 |  |  |
| 84 | 6 |  | 高项地块 | 130 |  | 91 |  |  |
| 85 | 7 |  | 啤酒厂西（农机二厂含老西门大圆盘东南）地块 | 280 |  | 196 |  |  |
| 86 | 8 |  | 禹王西路北侧（东庙医院）地块 | 1470 |  | 1029 |  |  |
| 87 | 9 |  | 二中西 | 200 |  | 140 |  |  |
| 88 | 10 |  | 李家、焦小郢、焦大郢地块 | 240 |  | 168 |  |  |
| 89 | 11 |  | 马湖地块 | 300 |  | 210 |  |  |
| 怀远县合计 |  |  |  | 4800 | 0 | 3360 | 0 |  |
| 90 | 1 | 货币 | 孙坪安置区 | 1620 | 137800 | 224 | 1620 | 2400 |
| 91 | 2 |  | 河口、张许地块 | 1713 |  | 1021 |  |  |
| 92 | 3 |  | 金茂园及二中西周边区域 | 804 |  | 563 |  |  |
| 93 | 4 |  | 百花电影院及周边区域 | 656 |  | 459 |  |  |
| 94 | 5 |  | 原县委地块 | 695 |  | 487 |  |  |
| 95 | 6 |  | 中医院东地块 | 145 |  | 102 |  |  |
| 96 | 7 |  | 工商银行宿舍区域 | 32 |  | 22 |  |  |
| 97 | 8 |  | 沱湖小区1号地块 | 120 |  | 84 |  |  |
| 98 | 9 |  | 城南1号地块 | 150 |  | 105 |  |  |
| 99 | 10 |  | 城南2号地块 | 500 |  | 350 |  |  |
| 100 | 11 |  | 漴东规划三路 | 37 |  | 26 |  |  |
| 五河县合计 |  |  |  | 6472 | 137800 | 3443 | 1620 |  |
| 101 | 1 | 货币 | 城西公园 | 100 |  | 70 |  | 2800 |
| 102 | 2 |  | 前台棚户区 | 230 |  | 161 |  |  |
| 103 | 3 |  | 三八河西侧 | 750 |  | 525 |  |  |
| 104 | 4 |  | 三八河以东（3号棚户区） | 1120 |  | 539 |  |  |
| 105 | 5 |  | 三八河以西地块棚户区（老编制为7号） | 500 |  | 140 |  |  |
| 106 | 6 |  | 浍河东路南侧地块棚户区（老编制为8号） | 1356 |  | 704 |  |  |
| 107 | 7 |  | 曹庄棚户区（老编制为14号） | 621 |  | 365 |  |  |
| 108 | 8 |  | 老棉麻公司地块棚户区 | 480 |  | 273 |  |  |
| 109 | 9 |  | 老客运站地块棚户区（老编制为10号） | 570 |  | 399 |  |  |
| 110 | 10 |  | 中医院东侧地块 | 50 |  | 35 |  |  |
| 111 | 11 |  | 老第三中学地块棚户区 | 900 |  | 630 |  |  |
| 112 | 12 |  | 胜利路北路西侧 | 100 |  | 70 |  |  |
| 113 | 13 |  | 5号棚户区 | 500 |  | 350 |  |  |
| 114 | 14 |  | 2号棚户区新天地6号地块 | 340 |  | 238 |  |  |
| 115 | 15 |  | 南城区二期(路南） | 200 |  | 140 |  |  |
| 固镇县合计 |  |  |  | 7817 | 0 | 4639 | 0 |  |

附件2

2017年蚌埠市省下达棚户区改造安置房建设（基本建成）目标分解计划

单位：套、户

| 序号 |  | 类 别 | 项目名称 | 已上报实物开工套数 | 年度基本建成计划 （含货币化） | 2017年确保 完成目标数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 | 县区 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 55887 | 79826 | 40000 |
| 1 | 1 | 实物 | 二钢新村 | 644 | 644 | 3500 |
| 2 | 2 |  | 红塔安置房 | 816 | 816 |  |
| 3 | 3 |  | 统一仓库 | 158 | 158 |  |
| 4 | 4 |  | 拖附厂宿舍 | 716 | 716 |  |
| 5 | 5 |  | 鸳鸯楼棚户区 | 176 | 176 |  |
| 6 | 6 |  | 华联商厦棚户区 | 225 | 225 |  |
| 7 | 7 | 货币 | 席梦思厂宿舍周边棚户区二期 |  | 121 |  |
| 8 | 8 |  | 原军分区和老粮校宿舍棚户区 |  | 174 |  |
| 9 | 9 |  | 八一花园棚户区（剩余区域） |  | 90 |  |
| 10 | 10 |  | 建国巷棚户区 |  | 15 |  |
| 11 | 11 |  | 交通宿舍周边及交通停车场周边城中村（宋庄村） |  | 832 |  |
| 12 | 12 |  | 朝阳城中村 (三里岗、韩郢庄) |  | 509 |  |
| 13 | 13 |  | 胜利路北侧棚户区（和平楼及群力街周边） |  | 369 |  |
| 14 | 14 |  | 石油站宿舍周边棚户区 |  | 375 |  |
| 15 | 15 | 货币 | 龙子湖北岸棚户区 |  | 303 | 3500 |
| 16 | 16 |  | 汽运公司宿舍 |  | 74 |  |
| 17 | 17 |  | 圈堤小区1046号大院（水利小区） |  | 166 |  |
| 18 | 18 |  | 华联商厦周边 |  | 38 |  |
| 龙子湖区合计 |  |  |  | 2735 | 5799 |  |
| 19 | 1 | 实物 | 无线电总厂 | 1374 | 1374 | 4000 |
| 20 | 2 |  | 沈圩城中村 | 1256 | 1256 |  |
| 21 | 3 |  | 陈梁安置区 | 1680 | 1680 |  |
| 22 | 4 |  | 米亚三期 | 350 | 350 |  |
| 23 | 5 |  | 雅郢安置房 | 432 | 432 |  |
| 24 | 6 |  | 中百小区 | 118 | 118 |  |
| 25 | 7 | 货币 | 宏业路两侧铁路老宿舍及马场湖路西侧 |  | 420 |  |
| 26 | 8 |  | 南湖路东侧改造项目 |  | 403 |  |
| 27 | 9 |  | 小王庄城中村 |  | 294 |  |
| 28 | 10 |  | 洼刘城中村 |  | 245 |  |
| 29 | 11 |  | 姜桥城中村 |  | 322 |  |
| 蚌山区合计 |  |  |  | 5210 | 6894 |  |
| 30 | 1 | 实物 | 滨河西片区12#地块 | 1430 | 1430 | 6800 |
| 31 | 2 |  | 三十五中东侧 | 540 | 540 |  |
| 32 | 3 |  | 建设里 | 780 | 780 |  |
| 33 | 4 |  | 吴湾路棚户区 | 2053 | 2053 |  |
| 34 | 5 |  | 老贯徐二期 | 1162 | 1162 |  |
| 35 | 6 |  | 禹都新天地 | 1448 | 1448 |  |
| 36 | 7 | 货币 | 大庆一村棚户区 |  | 716 |  |
| 37 | 8 |  | 滨河西片区席家沟6#棚户区地块 |  | 690 |  |
| 38 | 9 |  | 八里桥周边城中村 |  | 56 |  |
| 39 | 10 |  | 马城镇棚户区（老镇区、胡圩） |  | 56 |  |
| 40 | 11 |  | 许庄城中村 |  | 294 |  |
| 41 | 12 |  | 后湖城中村 |  | 147 |  |
| 42 | 13 |  | 五淮城中村 |  | 483 |  |
| 43 | 14 |  | 友谊北路棚户区 |  | 168 |  |
| 44 | 15 |  | 老贯徐新村12栋楼 |  | 52 |  |
| 45 | 16 |  | 张公山四村棚户区（二期） |  | 840 |  |
| 46 | 17 |  | 胜利西路155、153号 |  | 49 |  |
| 47 | 18 |  | 滨河西片区水泥制品厂周边棚户区（胜利路5栋楼） |  | 140 |  |
| 48 | 19 |  | 滨河西片区席家沟6#地块沿铁路东侧地块 |  | 25 |  |
| 49 | 20 | 货币 | 纺南北院6栋楼 |  | 45 | 6800 |
| 50 | 21 |  | 柴油机厂C地块 |  | 190 |  |
| 51 | 22 |  | 原玻璃厂宿舍周边城中村 |  | 45 |  |
| 52 | 23 |  | 张公山一村周边城中村 |  | 25 |  |
| 53 | 24 |  | 长征电影院周边区域棚户区 |  | 35 |  |
| 禹会区合计 |  |  |  | 7413 | 11468 |  |
| 54 | 1 | 实物 | 太平新村 | 2912 | 2912 | 5600 |
| 55 | 2 |  | 桃花园三期Ⅳ标段 | 1752 | 1752 |  |
| 56 | 3 |  | 桃花园三期Ⅴ标段 | 1909 | 1909 |  |
| 57 | 4 |  | 槐花园D区 | 2193 | 2193 |  |
| 58 | 5 | 货币 | 卢小庙城中村 |  | 158 |  |
| 59 | 6 |  | 龙庙城中村 |  | 140 |  |
| 60 | 7 |  | 裔湾城中村 |  | 105 |  |
| 61 | 8 |  | 小岗城中村 |  | 105 |  |
| 62 | 9 |  | 东林场城中村 |  | 49 |  |
| 63 | 10 |  | 农机厂 |  | 84 |  |
| 64 | 11 |  | 柠檬酸厂 |  | 120 |  |
| 65 | 12 |  | 明胶厂 |  | 338 |  |
| 66 | 13 |  | 城北城中村 |  | 547 |  |
| 67 | 14 |  | 丁岗城中村（吴郢路口） |  | 70 |  |
| 68 | 15 | 货币 | 三铺苗圃城中村 |  | 35 | 5600 |
| 69 | 16 |  | 小朱家岗城中村 |  | 35 |  |
| 70 | 17 |  | 后场城中村 |  | 56 |  |
| 淮上区合计 |  |  |  | 8766 | 10607 |  |
| 71 | 1 | 实物 | 山香家园三组团 | 1332 | 1332 | 1500 |
| 72 | 2 | 货币 | 秦集棚户区 |  | 74 |  |
| 73 | 3 |  | 仁和城中村 |  | 577 |  |
| 74 | 4 |  | 秦集湾塘城中村 |  | 70 |  |
| 75 | 5 |  | 姜顾塘面杨 |  | 266 |  |
| 76 | 6 |  | 姜顾小尹庄 |  | 238 |  |
| 市高新区合计 |  |  |  | 1332 | 2557 |  |
| 77 | 1 | 实物 | 滨湖新区安置房二期 | 2670 | 2670 | 6400 |
| 78 | 2 |  | 龙湖嘉园二期 | 1730 | 1730 |  |
| 79 | 3 |  | 戴湖许年姚安置小区 | 2304 | 2304 |  |
| 80 | 4 |  | 戴湖翠微园北区 | 136 | 136 |  |
| 81 | 5 |  | 南空棚户区 | 929 | 929 |  |
| 82 | 6 |  | 马场湖安置房 | 524 | 524 |  |
| 83 | 7 |  | 兰凤安置区（A地块） | 336 | 336 |  |
| 84 | 8 |  | B7安置区 | 720 | 720 |  |
| 85 | 9 | 货币 | 东航校棚户区 |  | 358 | 6400 |
| 86 | 10 |  | 三院邮电宿舍棚户区 |  | 54 |  |
| 87 | 11 |  | 体育场周边棚户区 |  | 89 |  |
| 88 | 12 |  | 仇岗城中村 |  | 449 |  |
| 89 | 13 |  | 八七三场周边城中村 |  | 153 |  |
| 90 | 14 |  | 建材三厂宿舍 |  | 60 |  |
| 91 | 15 |  | 南空西侧棚户区 |  | 278 |  |
| 市经开区合计 |  |  |  | 9349 | 10790 |  |
| 92 | 1 | 实物 | 东方红二期 | 266 | 266 | 8000 |
| 93 | 2 |  | 文苑安置房 | 1354 | 1354 |  |
| 94 | 3 |  | 泰古新天地 | 564 | 564 |  |
| 95 | 4 |  | 昌盛花园 | 270 | 270 |  |
| 96 | 5 |  | 启城国际 | 68 | 68 |  |
| 97 | 6 |  | 嘉富新城安置区 | 1422 | 1422 |  |
| 98 | 7 |  | 毅德城 | 528 | 528 |  |
| 99 | 8 |  | 禹城花园 | 1940 | 1940 |  |
| 100 | 9 |  | 健康花园 | 1716 | 1716 |  |
| 101 | 10 |  | 马头安置区 | 1380 | 1380 |  |
| 102 | 11 |  | 迎宾花园西区一期 | 732 | 732 |  |
| 103 | 12 |  | 邵圩安置区（南区） | 1059 | 1059 |  |
| 104 | 13 | 货币 | 年家窝地块 |  | 756 | 8000 |
| 105 | 14 |  | 后湾地块 |  | 301 |  |
| 106 | 15 |  | 文化馆地块 |  | 196 |  |
| 107 | 16 |  | 张庄地块 |  | 105 |  |
| 108 | 17 |  | 杨家地块 |  | 168 |  |
| 109 | 18 |  | 高项地块 |  | 91 |  |
| 110 | 19 |  | 啤酒厂西（农机二厂含老西门大圆盘东南）地块 |  | 196 |  |
| 111 | 20 |  | 禹王西路北侧（东庙医院）地块 |  | 1029 |  |
| 112 | 21 |  | 二中西 |  | 140 |  |
| 113 | 22 |  | 李家、焦小郢、焦大郢地块 |  | 168 |  |
| 114 | 23 |  | 马湖地块 |  | 210 |  |
| 怀远县合计 |  |  |  | 11299 | 14659 |  |
| 115 | 1 | 实物 | 孙坪安置区 | 1396 | 1396 | 4000 |
| 116 | 2 |  | 西凌安置区 | 1276 | 1276 |  |
| 117 | 3 |  | 花木王地块（新增） | 502 | 502 |  |
| 118 | 4 |  | 旧县东安置区 | 368 | 368 |  |
| 119 | 5 | 货币 | 河口、张许地块 |  | 1021 |  |
| 120 | 6 |  | 金茂园及二中西周边区域 |  | 563 |  |
| 121 | 7 |  | 百花电影院及周边区域 |  | 459 |  |
| 122 | 8 | 货币 | 原县委地块 |  | 487 | 4000 |
| 123 | 9 |  | 中医院东地块 |  | 102 |  |
| 124 | 10 |  | 工商银行宿舍区域 |  | 22 |  |
| 125 | 11 |  | 沱湖小区1号地块 |  | 84 |  |
| 126 | 12 |  | 城南1号地块 |  | 105 |  |
| 127 | 13 |  | 城南2号地块 |  | 350 |  |
| 128 | 14 |  | 漴东规划三路 |  | 26 |  |
| 五河县合计 |  |  |  | 3542 | 6761 |  |
| 129 | 1 | 实物 | 棚户区3#地块安置小区 | 1336 | 1336 | 6000 |
| 130 | 2 |  | 恒天印象 | 568 | 568 |  |
| 131 | 3 |  | 固镇2号棚户区 | 1862 | 1862 |  |
| 132 | 4 |  | 4号棚户区 | 520 | 520 |  |
| 133 | 5 |  | 19号棚户区 | 792 | 792 |  |
| 134 | 6 |  | 铜陵产业园安置房 | 524 | 524 |  |
| 135 | 7 |  | 1号棚户区4#地块 | 639 | 639 |  |
| 136 | 8 | 货币 | 城西公园 |  | 70 |  |
| 137 | 9 |  | 前台棚户区 |  | 161 |  |
| 138 | 10 |  | 三八河西侧 |  | 525 |  |
| 139 | 11 |  | 三八河以东（3号棚户区） |  | 539 |  |
| 140 | 12 | 货币 | 三八河以西地块棚户区（老编制为7号） |  | 140 | 6000 |
| 141 | 13 |  | 浍河东路南侧地块棚户区（老编制为8号） |  | 704 |  |
| 142 | 14 |  | 曹庄棚户区（老编制为14号） |  | 365 |  |
| 143 | 15 |  | 老棉麻公司地块棚户区 |  | 273 |  |
| 144 | 16 |  | 老客运站地块棚户区（老编制10号） |  | 399 |  |
| 145 | 17 |  | 中医院东侧地块 |  | 35 |  |
| 146 | 18 |  | 老第三中学地块棚户区 |  | 630 |  |
| 147 | 19 |  | 胜利路北路西侧 |  | 70 |  |
| 148 | 20 |  | 南城区二期(路南） |  | 140 |  |
| 固镇县合计 |  |  |  | 6241 | 10292 |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

蚌埠市人民政府办公室                      2017年3月14日印发